Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

**РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ**

Зубаревой Наталии Дмитриевны

(Ф.И.О. обучающегося)

| Направление подготовки | 09.03.04 Программная инженерия |
| --- | --- |
| Наименование образовательной программы | Программная инженерия |
| Очной формы обучения, группы | БПИ195 |
| Вид практики | производственная |
| тип практики | преддипломная |
| Срок прохождения практики: | с 03 апреля 2023 г. по 30 апреля 2023 г. |
| Руководитель практики | Зонтов Юрий Владимирович |
| Тема ВКР |  |
| Мобильное приложение для проведения мультилингвального теста для | |
| интраоперационного картирования речи на национальных языках России | |

| № п/п | Сроки проведения | Планируемые работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 03.04.2023 - 05.04.2023 | Изучение предметной области, поиск и анализ аналогов |
| 2 | 06.04.2023 - 07.04.2023 | Написание технического задания на ВКР |
| 3 | 08.04.2023 - 14.04.2023 | Разработка прототипа приложения: интерфейс |
| 4 | 08.04.2023 - 14.04.2023 | Разработка прототипа приложения: внутренняя логика |
| 5 | 15.04.2023 - 20.04.2023 | Разработка прототипа приложения: хранение данных |
| 6 | 21.04.2023 | Подготовка отчета о ПДП: Введение |
| 7 | 22.04.2023 | Подготовка отчета о ПДП: Глава 1 |
| 8 | 23.04.2023 | Подготовка отчета о ПДП: Список источников и драфты |
| 9 | 24.04.2023 | Создание презентации для предзащиты ВКР |
| 10 | 25.04.2023 - 30.04.2023 | Окончание практики: подготовка к предзащите ВКР |



| Обучающийся | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зубарева Н.Д. |  |  |  | 30.03.2023 |
| *ФИО* |  | *подпись* |  | *дата* |
|  | | | | |
| Руководитель практики от НИУ ВШЭ | | | | |
|  | | | | |
| старший преподаватель ДПМ МИЭМ НИУ ВШЭ им. А.Н.Тихонова, программист Центра языка и мозга НИУ ВШЭ,  Зонтов Ю.В. |  |  |  | 30.03.2023 |
| *ФИО* |  | *подпись* |  | *дата* |